Plan de Proyecto

“Sistema de Control Fronterizo Integrado - Paso Los Libertadores”

SCF-PLL

Fecha:25/06/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Propósito del plan de proyecto	4

Alcance del proyecto	4

Metodología de Desarrollo	6

Definición de roles y responsabilidades	6

Estructura de Desglose de trabajo	6

Calendarización de las actividades	7

Resumen de riesgos	7

Definición de artefactos	7

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	8

Anexos	9

Anexo 1: Matriz R.A.C.I.	10

Anexos 2. Diagrama EDT	11

Anexo 3. Diccionario EDT	12

Anexo 4. Carta Gantt	13

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 25/06/2026 | Definición de Alcance y Requerimientos de Interfaz | Christian Astorga |
| 0.2 | 29/06/2026 | Refinamiento Visual UI y Adición de Dashboard Estadístico (RF5) | Christian Astorga |
| 1.0 | 30/06/2026 | Línea base del Plan de Proyecto y Casos de Prueba ISO 25000 | Christian Astorga |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Rqy1102-005D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Control Fronterizo Integrado - Paso Los Libertadores |
| Fecha de Inicio | 25/06/2026 |
| Fecha de Término | 1/07/2026 |
| Patrocinador principal | Servicio Nacional de Aduanas / Policía de Investigaciones (PDI) |
| Docente | Sebastian Torres |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 22.028.641-K | Christian Astorga | Chr.astorga@duocuc.cl |
| 21.909.403-5 | Gustavo Rivas | Gu.rivasr@duocuc.cl |
|  | Diego Muñoz | Die.munozs@duocuc.cl |

# Propósito del plan de proyecto Propósito, objetivo, visión que se espera de la planificación de este proyecto.

El presente Plan de Proyecto tiene como propósito establecer la línea base administrativa, técnica y operativa que gobernará el ciclo de vida del desarrollo del Sistema de Control Fronterizo Integrado - Paso Los Libertadores. Este documento actúa como el marco de referencia formal para asegurar que el producto final mitigue las problemáticas actuales de congestión y cumpla con los estándares institucionales de calidad de software. Objetivos del Plan: Garantizar la Cobertura de Requisitos: Asegurar que las fases de diseño y validación den cumplimiento estricto al 100% de los requisitos funcionales planteados (desde la validación automatizada de menores hasta la reportería analítica del cuadro de mando . Controlar el Esfuerzo y Presupuesto: Sincronizar de manera exacta la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) con los costos por hora hombre (HH) definidos en la matriz financiera, evitando desviaciones económicas en el proyecto. Asegurar la Calidad Estructural: Implementar un plan de pruebas riguroso alineado con los criterios de la norma ISO 25000, enfocándose principalmente en la adecuación funcional, la usabilidad y la eficiencia de desempeño binacional. Visión: La visión de esta planificación es transformar el proceso manual y fragmentado del Paso Los Libertadores en un ecosistema digital ágil, seguro e interoperable de clase mundial. Se proyecta la entrega de un prototipo interactivo de alta fidelidad validado técnicamente, sentando las bases tecnológicas para una futura implementación real que reduzca significativamente los tiempos de atención en la frontera chileno-argentina.

# Alcance del proyecto Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Problema detectado: El Complejo Fronterizo Paso Los Libertadores presenta altas tasas de congestión en la atención de pasajeros y vehículos debido a procesos críticos gestionados de manera manual o en soporte de papel. La revisión documental manual para la validación de menores de edad y el control analógico de los plazos de permanencia vehicular incrementan el riesgo de error humano. Adicionalmente, la falta de una consulta automatizada en tiempo real con las bases de datos de Argentina duplica la digitación de información, ralentizando el flujo y dificultando la consolidación estadística inmediata para la toma de decisiones de la supervisión. Solución propuesta y contexto: La solución consiste en el diseño de un Sistema de Control Fronterizo Digital e Interoperable (SCF-PLL). El sistema funcionará como una plataforma web centralizada integrada en las terminales de atención de las casetas del complejo. Su objetivo es digitalizar por completo el flujo fronterizo mediante la automatización de validaciones lógicas, la interoperabilidad internacional por medio de APIs seguras, la sustitución de formularios físicos (SAG/Aduanas) por declaraciones digitales interactivas, y la centralización de datos operacionales en un cuadro de mando analítico para la optimización de los turnos de trabajo.

Funciones esperado del software a desarrollar.

RF1 - Control y Validación de Menores: Módulo de búsqueda capaz de verificar alertas migratorias e identificar si un menor viaja solo, desplegando un mensaje de validación automática ante la presencia de autorizaciones notariales digitales. RF2 - Control de Plazos Vehiculares: Motor de cálculo que procesa la fecha de ingreso de vehículos extranjeros y genera alertas visuales automáticas (preventivas y críticas) al aproximarse o cumplirse el límite de 90 días de permanencia legal. RF3 - Interoperabilidad Binacional: Conectividad mediante servicios web para consultar historiales vehiculares y aduaneros directamente en los servidores del país vecino, evitando la doble carga de datos en la frontera. RF4 - Declaración Jurada Digital: Formulario electrónico interactivo que sustituye el papel para los trámites unificados de Aduana y SAG, equipada con ventanas emergentes (pop-ups) de confirmación de registro exitoso y generación de comprobantes QR. RF5 - Cuadro de Mando Estadístico: Interfaz analítica para el supervisor que consolida en tiempo real el flujo vehicular y de pasajeros (entradas y salidas), destacando los picos de tráfico frente al máximo histórico registrado para optimizar la asignación de recursos.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

 Tiempo de Respuesta Binacional: Las consultas de interoperabilidad internacional (RF3) a las bases de datos externas no deben superar los 1.5 segundos por transacción bajo condiciones normales de red.  Velocidad de Carga Local: El procesamiento de formularios locales y el despliegue de alertas de plazos (RF2) o estados de menores (RF1) debe ser instantáneo, con un tiempo máximo de 0.5 segundos.  Concurrencia Elevada: El sistema debe soportar la operación simultánea de todas las casetas de control activas en el complejo (estimadas en hasta 50 terminales concurrentes en temporada alta) sin degradación en los tiempos de respuesta.  Eficiencia Gráfica: El Dashboard de supervisión (RF5) debe actualizar y renderizar las curvas de tendencias y gráficos de barras en un tiempo menor a 2 segundos al aplicar filtros temporales.

Restricciones del proyecto.

Restricción de Conectividad (Offline First): Debido a la ubicación geográfica de alta montaña del Paso Los Libertadores, el software debe poseer una arquitectura capaz de operar en modo local ante caídas de la red transandina, sincronizando los datos pendientes de forma diferida una vez reestablecido el servicio. Restricción de Interfaz (UI Corporativa): La interfaz gráfica debe ceñirse estrictamente a las guías de diseño y paletas de colores del Sistema de Gobierno de Chile (Azul Gobierno y Gris Institucional), priorizando el uso de tipografías legibles para evitar desajustes visuales en pantallas de distintas resoluciones. Restricción de Seguridad de Datos: Por manejar información sensible de los ciudadanos (RUT, historial migratorio, autorizaciones de menores), el sistema no debe almacenar contraseñas en texto plano y todas las comunicaciones por API deben viajar encriptadas bajo protocolos seguros (HTTPS / TLS). Restricción de Calendario Escolar: El prototipo funcional en Figma, la Planilla de Casos de Prueba y la documentación del Plan de Proyecto deben estar finalizados y validados para su entrega dentro de los plazos académicos establecidos.

# Metodología de Desarrollo Definir y justificar la metodología de desarrollo seleccionada.

Metodología Seleccionada: Metodología Ágil (Scrum) combinada con Modelo de Prototipado Evolutivo. Justificación de la selección: El desarrollo del Sistema de Control Fronterizo Integrado - Paso Los Libertadores se abordará mediante el marco de trabajo ágil Scrum, debido a la necesidad de validar de manera temprana y constante las interfaces funcionales con los interesados (Sena/PDI/Aduanas) antes de proceder a una codificación a gran escala. Dado que el alcance del proyecto exige dar respuesta a reglas de negocio dinámicas (como el control de plazos binacionales o visado de menores), Scrum permite mitigar riesgos dividiendo el proyecto en ciclos cortos de desarrollo llamados Sprints. Adicionalmente, se integra el Modelo de Prototipado Evolutivo a través de la herramienta Figma. Esto permite construir representaciones de alta fidelidad de las pantallas (Login, Módulo de Pasajeros, Control Vehicular, Reportes y Egreso) con interactividad real. Al presentar estos incrementos visuales de forma iterativa, el analista y el diseñador pueden corregir flujos de usabilidad, refinar las alertas y optimizar la disposición del cuadro de mando basándose en la retroalimentación inmediata, garantizando que el diseño final cumpla con el estándar de calidad ISO 25000 en su criterio de operabilidad. Dinámica del Equipo: Planificación del Sprint: Definición de los Requisitos Funcionales (RF) específicos que se transformarán en interfaces visuales e interactivas. Revisiones del Sprint (Sprint Review): Demostración del prototipo interactivo funcional en Figma para validar las conexiones, pop-ups de éxito y flujos de egreso. Retrospectiva: Análisis de mejoras en la interfaz, lo cual alimenta directamente la Matriz de Control de Cambios del proyecto ante ajustes estéticos o lógicos.

| # Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el desarrollo de SW. Adjuntar Matriz R.A.C.I. |  |
| --- | --- |
| Rol | Responsabilidades |
| Jefe de Proyecto | Responsable de la planificación temporal, control del presupuesto en la EDT, gestión de riesgos y de asegurar las entregas académicas en los plazos establecidos. |
| Desarrollador | Construye la solución técnica y visual. Diseña las pantallas interactivas en Figma siguiendo el estándar de colores corporativos, crea los flujos de navegación, configura los pop-ups de éxito y prepara los archivos para subirlos a GitHub. |
| Analista | Traduce las necesidades de la aduana en reglas de software. Define los 5 Requisitos Funcionales (RF1 a RF5), diseña la lógica del cálculo de los 90 días vehiculares y coordina cómo debe comportarse la interfaz con el negocio real. |

# Estructura de Desglose de trabajo Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario

1.0 Sistema de Control Fronterizo Los Libertadores (SCF-PLL) - 1.1 Fase de Planificación - 1.1.1 Kick Off y Organización del Equipo - 1.1.2 Confección del Acta de Constitución de Proyecto - 1.1.3 Definición de Requerimientos Generales - 1.2 Fase de Análisis y Diseño - 1.2.1 Captura y Análisis de Requerimientos Específicos (RF1 a RF5) - 1.2.2 Modelamiento de la Solución y Arquitectura de Datos - 1.2.3 Redacción de la Propuesta ERS e Informe de Requisitos - 1.3 Fase de Desarrollo (Prototipado) - 1.3.1 Construcción de Interfaces del Módulo de Pasajeros y Menores (RF1) - 1.3.2 Modelamiento del Motor de Plazos Vehiculares y Alertas (RF2) - 1.3.3 Diseño del Módulo de Egreso, Interoperabilidad y Declaraciones SAG (RF3, RF4) - 1.3.4 Configuración del Dashboard Estadístico de Supervisión (RF5) - 1.3.5 Integración del Flujo Completo, Navegación e Interactividad en Figma - 1.4 Fase de Implementación y Cierre - 1.4.1 Planificación de Pruebas Unitarias y de Caja Negra (ISO 25000) - 1.4.2 Ejecución de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) - 1.4.3 Empaquetado, Preparación del Repositorio GitHub y Cierre de Proyecto

# Calendarización de las actividades Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. Adjuntar Carta Gantt.

ID Actividad; Nombre del Entregable / Tarea; Duración (Días); Predecesora; Rol Responsable. A1; Kick Off y Organización del Equipo; 2 días; —; Jefe de Proyecto (JP). A2; Confección del Acta de Constitución; 3 días; A1; Jefe de Proyecto (JP). A3; Captura y Análisis de Requerimientos (RF1-RF5); 5 días; A2; Analista. A4; Redacción de la Propuesta ERS; 4 días; A3; Analista. A5; Diseño UI Base y Maquetación de Pantallas (Figma); 6 días; A4; Desarrollador. A6; Construcción de Lógica de Alertas y Plazos; 4 días; A5; Desarrollador. A7; Configuración de Interactividad y Pop-ups de Éxito; 4... días; A6; Desarrollador. A8; Diseño del Cuadro de Mando (Dashboard RF5); 3 días; A7; Desarrollador. A9; Planificación de Pruebas (Matriz ISO 25000); 4 días; A4; Analista. A10; Ejecución de Pruebas en Prototipo y Control Cambios; 3 días; A8, A9; Jefe de Proyecto / Analista. A11; Cierre de Proyecto y Despliegue en GitHub; 2 días; A10; Jefe de Proyecto (JP).

| # Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Probabilidad: Alta, media, baja. Impacto: Alto, Significativo, Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación |
| Pérdida de conectividad internacional con Argentina durante las pruebas de APIs | Fase de análisis y diseño | Media | Alto | Diseñar una arquitectura "Offline-First" en el análisis funcional, permitiendo que el prototipo emule un modo de contingencia local que guarde los registros en caché y sincronice de forma diferida al retornar la red. |
| Desalineación visual con las guías de UI de Gobierno (Falta de usabilidad) | Fase de Desarrollo (Prototipado) | Media | Significativo | Utilizar estrictamente el Kit de Componentes oficiales del Gobierno de Chile en Figmam realizando revisiones visuales en cada Sprint con la Matriz ISO 25000. |
| Inconsistencias matemáticas en el cálculo automático de los 90 días vehiculares (RF2) | Fase de Desarrollo (Prototipado) | Baja | Alto | Validar la lógica del motor de fechas mediante la creación de Casos de Prueba con datos límite (años bisiestos y cambios de mes corridos) antes de cerrar el prototipo interactivo. |
| Problemas en el control de versiones y pérdida de archivos del prototipo | Fase de Desarrollo (Prototipado) | Baja | Moderado | Mantener un historial de versiones activo dentro del espacio de trabajo de Figma y realizar respaldos semanales de los flujos principales |
| Errores de enlace o repositorios caídos en el despliegue final en GitHub | Fase de Implementación y Cierre | Media | Alto | Crear el repositorio con 48 horas de anticipación a la entrega, verificar que el archivo README.md renderice de forma correcta las rutas de las imágenes y comprobar los accesos públicos. |

| # Definición de artefactos Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Proyecto (Anexo 3) | Documento institucional central (Word) que establece formalmente el alcance, los objetivos, la metodología Scrum seleccionada, la matriz de responsabilidades, el cronograma y la gestión de riesgos de la solución fronteriza. |
| Prototipo Interactivo en Figma | Entregable visual de alta fidelidad que simula el entorno operativo del sistema. Contiene los 4 marcos clave (Validación de menores, control de plazos vehiculares de 90 días, formularios SAG/Aduana y supervisión) interactuando con flujos de egreso y ventanas emergentes |
| Matriz EDT y Presupuesto (Anexo 1) | Planilla financiera (Excel) que desglosa de forma jerárquica las tareas del proyecto y calcula el esfuerzo en Horas Hombre (HH), asociando los costos tarifarios de los tres roles definidos (Jefe de Proyecto, Analista Funcional y Desarrollador). |
| Matriz de Control de Cambios (Anexo 2) | Documento de gobernanza (Excel) utilizado para registrar, justificar e indicar el impacto y el estado de aprobación de cualquier modificación estructural o estética aplicada sobre las interfaces respecto a los requerimientos iniciales. |
| Planilla de Casos de Prueba (ISO 25000) | Documento técnico de control de calidad que registra los escenarios de prueba lógicos (entradas, resultados esperados y estados de éxito) diseñados para validar la adecuación funcional, usabilidad y eficiencia del prototipo en Figma. |
| Repositorio de Código en GitHub | Plataforma de almacenamiento definitivo donde se despliega la documentación técnica y el empaquetado del proyecto, incluyendo un archivo guía de presentación (README.md) para la correcta evaluación de la comisión. |

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Cobertura Funcional: El prototipo en Figma debe incluir el 100% de los requisitos diseñados (RF1 a RF5), con sus flujos de navegación y pantallas emergentes (pop-ups) operativas. Calidad del Software: El 100% de los Casos de Prueba críticos basados en la norma ISO 25000 deben haberse ejecutado con estado "Éxito / Pasó". Consistencia Documental: Los Anexos 1 (Presupuesto EDT) y 2 (Control de Cambios) deben estar totalmente completados y coordinados con este plan. Entrega en GitHub: El repositorio debe ser público, contener la estructura de carpetas limpia (/docs y /graphics) y un archivo README.md que sirva de guía para el profesor. Margen de Tolerancia de Defectos: Errores Críticos / Enlaces Rotos: 0% de tolerancia. Todo lo funcional debe operar correctamente. Errores Estéticos / Menores: Hasta un 10% de tolerancia. Desalineaciones milimétricas o pequeños textos informativos que no afecten el uso del sistema se aceptan para cierre, dejándolos anotados en la bitácora de mejora.

# Anexos

## Anexo 1: Matriz R.A.C.I.

| ## Actividad / Entregable del Proyecto | ## Jefe de Proyecto (JP) | ## Analista Funcional (AF) | ## Programador / Diseñador (PG) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Kick Off y Organización | ## A | ## R | ## I |
| ## Acta de Constitución de Proyecto | ## A | ## R | ## I |
| ## Captura y Análisis de Requerimientos (RF1-RF5) | ## C | ## A | ## R |
| ## Redacción de la Propuesta ERS | ## I | ## A | ## R |
| ## Diseño UI y Maquetación en Figma | ## I | ## C | ## A |
| ## Construcción de Alertas y Plazos (RF2) | ## I | ## C | ## A |
| ## Configuración de Interactividad y Pop-ups | ## I | ## I | ## A |
| ## Diseño del Dashboard (RF5) | ## I | ## C | ## A |
| ## Planificación y Ejecución de Pruebas | ## A | ## R | ## R |
| ## Cierre de Proyecto y Subida a GitHub | ## A | ## I | ## R |

## Anexo 2. Diagrama EDT

## Anexo 3. Diccionario EDT

| Código EDT | Nombre del Paquete de Trabajo | Descripción Técnica del Entregable | Rol Responsable | Criterio de Aceptación (Definición de Listo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Kick Off del Proyecto | Reunión inicial de alineación del equipo para definir objetivos, alcance, herramientas (Figma/GitHub) y metodología de trabajo. | JP | Acta de reunión firmada por el equipo y calendario de Sprints aprobado. |
| 1.1.2 | Acta de Constitución | Documento formal que oficializa el inicio del proyecto, patrocinadores (PDI/SAG/Aduana), restricciones y presupuesto base. | JP | Documento firmado por el docente guía y subido a la carpeta de gestión. |
| 1.1.3 | Definición de Requerimientos Generales | Listado inicial y categorización de alto nivel de las necesidades del paso fronterizo. | A | Lista de requerimientos visada por el Jefe de Proyecto. |
| 1.2.1 | Captura de Requisitos Específicos | Levantamiento detallado e ingeniería de requisitos para los 5 flujos del sistema (RF1 a RF5), incluyendo reglas de menores y plazos binacionales. | A | Fichas técnicas de requerimientos con sus respectivos criterios de aceptación lógicos. |
| 1.2.2 | Modelo de Arquitectura | Diseño lógico de la solución, flujos de datos de interoperabilidad con Argentina y diagramas de secuencia del negocio. | A | Diagramas UML validados y consistentes con el informe de requerimientos. |
| 1.2.3 | Propuesta ERS / Plan | Consolidación de la Especificación de Requisitos de Software bajo el estándar IEEE 830 y el plan de trabajo definitivo. | JP / A | Informe final ERS aprobado sin observaciones críticas por la comisión. |
| 1.3.1 | Interfaces UI Base (RF1) | Maquetación y diseño visual de las pantallas principales del módulo de pasajeros y visación de menores en Figma. | D | Pantallas en alta fidelidad que cumplen con la guía de estilo institucional y tipografía legible. |
| 1.3.2 | Motor Plazos / Alertas (RF2) | Configuración visual y lógica del sistema de alertas para vehículos extranjeros y control de los 90 días. | D | Componentes de alerta (rojo/amarillo) visibles ante escenarios de plazos vencidos. |
| 1.3.3 | Interactividad (RF3-RF4) | Programación de los flujos de navegación en Figma (modo Prototype) para declaraciones SAG/Aduana y procesos de egreso. | D | Simulación interactiva funcional, sin enlaces rotos al hacer clic en los botones de envío. |
| 1.3.4 | Dashboard Supervisor (RF5) | Diseño del cuadro de mando interactivo para la supervisión fronteriza con gráficos de tendencias de flujo vehicular. | D | Pantalla del Dashboard completada con métricas coherentes para la toma de decisiones. |
| 1.4.1 | Plan de Pruebas ISO | Diseño de la matriz de Casos de Prueba basados en la norma ISO 25000 (Adecuación Funcional, Usabilidad y Eficiencia). | A | Planilla con el 100% de los escenarios lógicos de prueba escritos y listos para ejecutar. |
| 1.4.2 | Pruebas de Aceptación | Ejecución de los casos de prueba sobre el prototipo interactivo de Figma para detectar fallas en los flujos o pop-ups. | JP / A | 100% de los casos críticos de los RF ejecutados con estado "Éxito / Pasó". |
| 1.4.3 | GitHub / Cierre Final | Empaquetado de artefactos, generación de documentación final, despliegue del repositorio público y redacción del README.md. | JP | URL de GitHub completamente pública, funcional y legible para el profesor. |

## Anexo 4. Carta Gantt

| ID | Actividad / Entregable | Duración (Días) | Predecesora | Rol Encargado | Alcance Técnico / Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Kick Off y Alineación de Herramientas | 2 días | — | Jefe de Proyecto | Organización de tableros Figma. |
| A2 | Confección del Acta de Constitución | 3 días | A1 | Jefe de Proyecto | Hito: Formalización de inicio aprobada. |
| A3 | Captura y Análisis de Req. (RF1-RF5) | 5 días | A2 | Analista | Levantamiento de lógica de plazos y menores. |
| A4 | Modelamiento Lógico y Arquitectura | 3 días | A3 | Analista | Diagramas de secuencia e interoperabilidad. |
| A5 | Redacción de la Propuesta ERS Final | 3 días | A4 | Analista | Consolidación del informe base del proyecto. |
| A6 | Diseño UI Base y Pantallas Pasajeros (RF1) | 5 días | A5 | Desarrollador | Maquetación del flujo de menores en Figma. |
| A7 | Motor de Plazos Vehiculares y Alertas (RF2) | 4 días | A6 | Desarrollador | Diseño de alertas visuales de los 90 días. |
| A8 | Configuración de Interactividad (RF3-RF4) | 4 días | A7 | Desarrollador | Modos proto, pop-ups y egreso de aduanas. |
| A9 | Diseño del Dashboard de Supervisión (RF5) | 3 días | A8 | Desarrollador | Hito: Prototipo Figma 100% Navegable. |
| A10 | Planificación de Pruebas (Matriz ISO 25000) | 3 días | A5 | Analista | Diseño de los escenarios de Caja Negra. |
| A11 | Ejecución de Pruebas y Ajustes de UI | 3 días | A9, A10 | JP / Analista / Desarrollador | Mitigación de enlaces rotos y control cambios. |
| A12 | Despliegue en GitHub y Cierre de Proyecto | 2 días | A11 | Jefe de Proyecto | Hito Final: Repositorio público operativo. |